**ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESCUELA:** | Instituto Profesional AIEP | |
| **CARRERA:** | Programación y Análisis de Sistemas | |
| **MÓDULO:** | Taller de Base de Datos | |
| **SECCIÓN:** | 4352 | |
| **NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:** | | 1. Benjamín Cares  2. Guillermo Muñoz  3. José Venegas  4. José Briones  5. Fredi Contreras |
|  | |  |
| 1. **Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S:** | | |
| Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar:   * La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas. * Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido. * La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución. | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nº Sesión** | **Fecha** | **Hora de inicio** | **Hora de cierre** | **Descripción de actividades realizadas** | **Avances o retrocesos según cronograma** | **Imprevistos encontrados** | | 1 | 2023-09-01 | 09:00 | 14:00 | Reunión inicial de planificación y definición de requerimientos | Los avances fueron positivos, ya que se logró comprender mejor la situación de Jacqueline y la magnitud del problema. | No se encontraron imprevistos en esta sesión. | | 2 | 2023-09-10 | 09:00 | 18:00 | Diseño del sistema de gestión de base de datos. | Se avanzó según lo planeado en la definición de la idea de proyecto. | No se encontraron imprevistos en esta sesión. | | 3 | 2023-09-18 | 09:00 | 18:00 | Desarrollo del sistema de gestión de ventas personalizado. | Se avanzó en la selección del software, pero hubo un leve retraso en el diseño. | Se descubrió que el software seleccionado requerirá capacitación para su uso efectivo, lo que no se había considerado previamente. | | 4 | 2023-09-23 | 09:00 | 17:00 | Pruebas y depuración del sistema. | Ligeramente retrasado. | Identificados errores en el módulo de facturación. | | 5 | 2023-10-01 | 09:00 | 18:00 | Implementación del sistema en la pastelería. | Se logró finalizar la estrategia y se está listo para presentar el proyecto. | No se encontraron imprevistos en esta sesión. | | 7 | 2023-10-02 | 09:00 | 18:00 | Evaluación continua de la eficiencia del sistema. | Se avanzó según lo planeado en la definición de la idea de proyecto. | No se encontraron imprevistos en esta sesión. | | 8 | 2023-10-03 | 09:00 | 18:00 | Generación de informes de ventas y análisis de datos. | Ligeramente retrasado. | Falta de datos de ventas para algunos días. | | 9 | 2023-10-04 | 09:00 | 18:00 | Mantenimiento y soporte continuo del sistema. | Se avanzó según lo planeado en la definición de la idea de proyecto. | No se encontraron imprevistos en esta sesión. | | | |